Решение Совета народных  депутатов города Коврова от 25.04.2012г. №127

Об утверждении инвестиционных программ МУП г.Коврова  «Производственное управление водопроводно – канализационного хозяйства» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011г. №22 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно–коммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», Уставом муниципального образования город Ковров, учитывая письмо МУП г.Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» от 11.04.2012г. исх.№ 388 и заключение органа регулирования тарифов и надбавок организации коммунального комплекса, рассмотрев представление главы города от 13.04.2012г. №01-11/529, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Утвердить Инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно – канализационного хозяйства» по развитию систем водоснабжения на 2010 - 2013г.г. с перспективой до 2025года в новой редакции согласно приложению 1.

2. Утвердить Инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно – канализационного хозяйства» по развитию систем водоотведения на 2010 - 2013г.г. с перспективой до 2025 года в новой редакции согласно приложению 2.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова  В.Т.Арсентьев

Глава города Коврова В.Р.Кауров

Приложение №1 к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 25.04.2012г. №127

Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоснабжения  г.Коврова на 2010 – 2013г.г. с перспективой до 2025г. (новая редакция)

## 1. Паспорт инвестиционной программы  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоснабжения  г.Коврова на 2010 – 2013г.г. с перспективой до 2025г. (новая редакция)

| Наименование программы | Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию системы водоснабжения г.Коврова на 2010-2013года с перспективой до 2025 года |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Муниципальное образование город Ковров |
| Координатор программы | УГХ администрации г.Коврова |
| Цель и задачи программы | Целями и задачами программы являются повышение эффективности, устойчивости, надежности и качества предоставления услуг населению системой водоснабжения со снижением нерациональных затрат. Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: - обеспечить финансирование инвестиционной программы развития системы водоснабжения; -обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоснабжению; -оказывать государственную поддержку модернизации системы водоснабжения. |
| Срок реализации программы | 2010 – 2025 года |
| Мероприятия программы | Программа включает в себя мероприятия позволяющие: - модернизировать существующие сети водоснабжения с доведением их до технологического износа на уровне 40%; -проложить новые сети системы водоснабжения для обеспечения этими услугами вновь построенных объектов и объектов, у которых отсутствовали данные услуги; -мероприятия для повышения качества и надежности системы водоснабжения. |
| Источники финансирования | -плата за подключение и присоединение к системам водоснабжения; -городской бюджет; -бюджеты других уровней; - инвестиционная надбавка к тарифу; - собственные средства. |
| Ожидаемый конечный результат | Приведение всей системы водоснабжения в состояние эффективной, надежной и качественной поставки услуги по водоснабжению населению города Коврова. |

## Пояснительная записка к инвестиционной программе  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоснабжения  г.Коврова

## 2.1.Введение

Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоснабжения  г.Коврова на период 2010-2025 годы разработана на основании:

- Федерального Закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 года № 210-ФЗ;

- Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-;

- Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года №184-ФЗ;

- Постановления Правительства РФ «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» от 23.05.2006 года № 306;

- Постановления Правительства РФ «Правила предоставления коммунальных  услуг» от 23.05.2006 года № 307;

-    приказа Министерства регионального развития РФ №99 от 10.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-    приказа Министерства регионального развития РФ №100 от 10.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке  инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- прочих законов и подзаконных актов, методических разработок и подходов, действующих в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации.

Инвестиционная программа  содержит мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, улучшения качества предоставляемых услуг населению, а также ликвидации сверхнормативного износа основных фондов. Так же инвестиционная программа предусматривает решение задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

## 2.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

## 2.2.1.Система водоснабжения

В г.Ковров имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспечено централизованной системой водоснабжения 93,8% жилого фонда. Источником водоснабжения служат подземные воды Ассельско-Клязьменского и Касимовского водоносных горизонтов, на которых организованы водозаборы. Система водоснабжения включает  в себя  водопроводные сети, здания и сооружения подъема и подачи воды.

На балансе предприятия находится 31 скважина. В системе городского водопровода эксплуатируются 26 артезианских скважин, расположенных в различных районах города. Скважины подают воду непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания. Принципиальная схема водоснабжения города следующая: вода из скважин насосами I подъема подается в резервуары чистой воды, откуда насосами II подъема подается в сеть города. Протяженность водопроводных сетей – 256,2 км, износ которых составляет 74%. Водоснабжение г. Коврова осуществляется 4-мя насосными станциями и 3-мя отдельно стоящими скважинами, находящимися в центральных районах города.

- Северный водозабор с проектной мощностью 15 тыс. куб. м/сут. Фактическая производительность составляет 8,04 тыс. куб. м/сут., на  данном водозаборе эксплуатируется 6 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с 1959 г. по 1972г. На протяжении ряда лет на Северном водозаборе осуществляется добыча подземных вод, превышающая утвержденные запасы в 1,7 раза. Это может привести к истощению подземного запаса водоносного горизонта, либо к чрезмерному понижению  уровня его вод и ухудшению их качества.

- Южная насосная станция  с проектной мощностью 20 тыс. куб.м/сут. Фактическая мощность составляет 13,8 тыс. куб.м/сут. На ЮНС эксплуатируется 9 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с 1958г. по 1969г. Большая часть оборудования морально и физически устарела и требует замены.

- Юго-Западный водозабор с проектной мощностью 50 тыс. куб.м/сут. Фактическая мощность составляет 13,0 тыс. куб.м/сут., на водозаборе эксплуатируется 7 артезианских скважин (4 артезианские скважины зарезервированы), введенных в эксплуатацию в 1977г. Увеличение пропускной способности ЮЗВЗ за счет ввода в эксплуатацию 4-х зарезервированных скважин решит проблему снабжения водой Южной части г.Ковров, особенно при перспективе строительства нового жилого сектора.

- Центральная насосная станция с проектной мощностью 3,5 тыс. куб.м/сут.  Фактическая мощность 1,5 тыс. куб.м/сут. На ЦНС эксплуатируется 1 артезианская скважина, введенная в действие в 1899г. Из-за изношенного  и           устаревшего оборудования   наблюдается тенденция снижения подачи воды.

Собственные системы водоснабжения имеют такие промышленные предприятия как ОАО «Экскаваторный завод «Ковровец», ОАО «КЭМЗ», ОАО «ЗИД», ОАО «Ковровский текстиль», ОАО «Ковровский молококомбинат», ОАО «ДСК», ОАО «Ковровхлебопродукт», использующие воды скважин для хозяйственно-питьевых и технических целей. Одной из актуальных проблем г.Коврова является загрязнение водоносного горизонта шестивалентным хромом. В настоящее время шестивалентный хром постоянно обнаруживается в скважинах ОАО «КМЗ», которые являются источником водоснабжения восточной части города. Концентрации шестивалентного хрома на водозаборах достигают 0,32 мг/л, в разводящей сети до 0,09 мг/л (норма 0,05 мг/л).

Генеральным планом развития г.Ковров предусмотрено строительство жилого сектора в объеме 1023 тысяч метров квадратных.

## 3. Основные цели и задачи инвестиционной программы

Целью разработки инвестиционной программы является реализация программы генерального плана комплексного развития г.Ковров в части, касающейся вопросов водоснабжения:

на среднесрочную перспективу    до 2013 года;

на долгосрочную перспективу      до 2025 года,

в состав которых входят мероприятия по повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения, улучшения качества предоставляемых услуг.

Задачами решаемыми при реализации инвестиционной программы является определение финансовых затрат и источников финансирования для осуществления следующих мероприятий:

1.доведение сетей водоснабжения  до уровня технологического износа – 40% (в настоящее время 74% и 68% соответственно);

2.обеспечения населения бесперебойными и качественными услугами водоснабжения  существующей застройки и нового строительства;

3. увеличения добычи  на Юго-Западном водозаборе до 73,3 тысяч м3 в сутки;

4.приведение зон санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

## 4. Сроки и этапы реализации программы и источники финансирования

Инвестиционная программа разработана на период 2010-2025 год и разбита на два этапа:

1 этап - на среднесрочную перспективу    до 2013 года;

2 этап - на долгосрочную перспективу         до 2025 года.

Для реализации инвестиционной программы необходимы финансовые вложения:

1.для системы водоснабжения

1 этап - на среднесрочную перспективу    до 2013 года    41,26 млн. рублей;

2 этап - на долгосрочную перспективу      до 2025 года    637,42 млн. рублей;

Всего                                                                                       678,68 млн.рублей.

Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет:

- прибыли, направленной на инвестиции;

- тарифов на подключение новых (реконструируемых) объектов;

- бюджетного и внебюджетного финансирования;

- инвестиционной надбавки к тарифу.

## 5. Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации инвестиционной программы

Реализация программы позволит:

- обеспечить население города Коврова качественной водой;

- улучшить надежность, качество и эффективность работы системы водоснабжения;

- довести уровень технологического износа основных фондов до 40%;

- снизить количества аварий на сетях водоснабжения на 30%;

- снизить  потерь воды при транспортировке с 7,1% до 6,1%.

## 6. Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоснабжения  г.Коврова на 2010 – 2013г.г. с перспективой до 2025г. (новая редакция)

| Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, | Финансовые потребности всего, млн.рублей | Реализация мероприятий по годам, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед изм. |  | млн.рублей |
|  |  |  |  | 2010-2011 | 2012 | 2013 | 2014-2025 |  | 2010-2011 | 2012 | 2013 | 2014-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Реконструкция сетей водоснабжения по улицам, в т.ч.: | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11083,0 | 1718,0 | 1215,0 | 2227,5 | 5922,5 | 574,06 | 28,16 | 5,1 | 12,0 | 528,8 |
| ул.Толстого от д. № 39 до д.№23 Ø 600 ул.Зеленая от д. № 23 до д. № 1 Ø 600 по ул. Маяковского: от водопровода Д-400 мм на перекрестке улиц Маяковского – Грибоедова (в 30 м от дома № 6 по ул. Маяковского) до дома № 4 по ул. Маяковского, от дома № 4 по ул. Маяковского до водопровода Д-400мм, проходящего примерно в 20-ти метрах с торца дома № 2 по ул. Маяковского | п.м. | Снижение количества аварий | 170.0 252.0 557.0 | 170.0 252.0 557.0 |  |  |  | 20,77 | 14,38 6,39 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ул. Живописная (микрорайон «Заря»), Д-100мм | п.м. | Снижение количества аварий | 510,0 |  | 510,0 |  |  | 1,58 |  | 1,58 |  |  |
| 1Ф-С Реконструкция дюкера через реку Клязьма | п.м. | повышение надежности предоставления услуги | 242,0 |  | 242,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
| по ул. Строителей: от водопроводного колодца на перекрестке ул. Строителей – Ватутина до дома № 41 по ул. Строителей; по ул. Строителей от дома № 41 по ул. Строителей до перекрестка улиц Строителей – З.Космодемьянская | п.м. | Снижение количества аварий | 739,0 | 739,0 |  |  |  | 7,39 | 7,39 |  |  |  |
| ул. Чкалова (от ул. Зеленая до пр. Маяковского в районе жилого дома № 2 по ул. Маяковского), Д-600мм | п.м. | Снижение количества аварий | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| по ул. Ватутина от в/колодца на перекрестке улиц Строителей – Ватутина до в/колодца на перекрестке улиц Ватутина – Еловая. От перекрестка ул. Еловая – Ватутина до Детской поликлиники МБУЗ «ЦГБ», Д-300мм | п.м. | Снижение количества аварий | 1028,0 463,0 565,0 |  | 463,0 | 565,0 |  | 3,82 |  | 1,52 | 2,3 |  |
| От в/колодца на перекрестке улиц Кирова – Луговая до в/колодца на перекрестке улиц Рунова – Кирова (башня) , Д-400мм | п.м. | Снижение количества аварий | 1162,5 |  |  | 1162,5 |  | 4,2 |  |  | 4,2 |  |
| от «ЮЗВЗ» до ул. Еловая Ø 600 по ул. Еловая (от стадиона «Мотодром» до перекр. ул. Еловая – ул. Ватутина) Ø 600 по ул. Космонавтов от ул. Еловая – Космонавтов до ул. Грибоедова Ø 600 | п.м. | повышение надежности предоставления услуги | 1785,0 2360,0 1777,5 |  |  |  | 5922,5 | 528,80 |  |  |  | 528,80 |
| Реконструкция объектов водоснабжения, расположенных на насосных станциях | шт | повышение надежности предоставления услуги | 1 |  | 1 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Реконструкция электроснабжения ЮНС. Установка 2КТП-1000/6/0,4 / Южная насосная станция, г.Ковров, ул. Мира, 36 | шт | повышение надежности предоставления услуги | 1 |  | 1 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  |
| Строительство новых объектов системы водоснабжения, всего | п.м. | стротельство новых сетей водосн | 3912,5 |  |  |  | 3912,5 | 96,62 |  |  |  | 96,62 |
| сети по Зареченской слободке: ул. 1-ая Большая от д. № 2 до д. № 67 ул. Баранова от д. № 2 до д. № 30 пер. Даниловский от д. № 15 до д. № 15 по ул. 1-ая Большая | п.м. |  | 1360,0 742,5 325,0 292,5 |  |  |  | 1360,0 | 27,2 |  |  |  | 27,2 |
| по ул. Шмидта от д. № 17 по пр-ту Ленина до д. № 1 по ул. Староклязьменская пл. Ø 300 | п.м. |  | 940,0 |  |  |  | 940,0 | 25,4 |  |  |  | 25,4 |
| ул. Крупская от д. № 1 до д/с № 55 | п.м. |  | 967,5 |  |  |  | 967,5 | 26,1 |  |  |  | 26,1 |
| по ул. Волго-Донская, Рунова, Фрунзе до д. № 6 по ул. Чкалова | п.м. |  | 645,0 |  |  |  | 645,0 | 17,4 |  |  |  | 17,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Строительство повысительной насосной станции на ул. Грибоедова | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 | 0,52 |  |  |  | 0,52 |
| ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ,ТРЕБУЮЩИХСЯ НА СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА, В Т.Ч.: | п.м. |  | 14995,5 | 1718,0 | 1215,0 | 2227,5 | 9835,0 | 678,68 | 28,15 | 13,1 | 12,0 | 625,42 |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  | 53,26 | 28,16 | 13,1 | 12,0 |  |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | --- | --- |  |
| прочие источники (плата за подключение, инвестиционная надбавка) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,14 | 27,04 (27,04-инв. надбавка) | 13,1 (13,1- инв. надбавка) | 12,0 (12,0- инв. надбавка) |  |
| привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| заемные средства кредитных организаций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| прочие средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2 к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 25.04.2012г. №127

Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Ковров «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы  водоотведения г.Коврова на 2010 – 2013г.г. с перспективой до 2025г. (новая редакция)

## 1. Паспорт инвестиционной программы  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы  водоотведения г.Коврова на 2010 – 2013г.г. с перспективой до 2025г. (новая редакция)

| Наименование программы | Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию системы водоотведения г.Коврова на 2010 - 2013 года с перспективой до 2025 года |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Муниципальное образование город Ковров |
| Координатор программы | УГХ администрации г.Коврова |
| Цель и задачи программы | Целями и задачами программы являются повышение эффективности, устойчивости, надежности и качества предоставления услуг населению системами водоотведения со снижением нерациональных затрат. Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: - обеспечить финансирование инвестиционной программы развития системы водоотведения; -обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоотведению; -оказывать государственную поддержку модернизации систем водоотведения. |
| Срок реализации программы | 2010 – 2025 года |
| Мероприятия программы | Программа включает в себя мероприятия позволяющие: - модернизировать существующие сети водоотведения с доведением их до технологического износа на уровне 40%; -проложить новые сети системы водоотведения для обеспечения этими услугами вновь построенных объектов и объектов, у которых отсутствовали данные услуги; -мероприятия для повышения качества и надежности системы водоотведения. |
| Источники финансирования | -плата за подключение и присоединение к системам водоотведения; - часть прибыли, направленная на инвестиции; -городской бюджет; -бюджеты других уровней -инвестиционная надбавка к тарифу; - собственные средства. |
| Ожидаемый конечный результат | Приведение всей системы водоотведения в состояние эффективной, надежной и качественной поставки услуги по водоотведению населению города Ковров. |

## 2.Пояснительная записка

к инвестиционной программе  Муниципального унитарного предприятия города Ковров «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоотведения г. Коврова

## 2.1.Введение

Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Ковров «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы  водоотведения г.Коврова на период 2010-2025 годы разработана на основании:

-  Федерального Закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 года № 210-ФЗ;

- Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

- Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года № 184-ФЗ;

- Постановления Правительства РФ «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» от 23.05.2006 года № 306;

- Постановления Правительства РФ «Правила предоставления коммунальных  услуг» от 23.05.2006 года № 307;

-    приказа Министерства регионального развития РФ №99 от 10.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-    приказа Министерства регионального развития РФ №100 от 10.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке  инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- прочих законов и подзаконных актов, методических разработок и подходов, действующих в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации.

Инвестиционная программа  содержит мероприятия по повышению надежности функционирования систем  водоотведения, улучшения качества предоставляемых услуг населению, а также ликвидации сверхнормативного износа основных фондов.

## 2.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

## Система водоотведения

В г.Ковров имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. В настоящее время система канализации города находится в ведении двух предприятий:

- Муниципальное унитарное предприятие  г. Ковров  «Производственное  управление водопроводно-канализационного хозяйства»   отвечает за сети хозяйственно-бытовой канализации;

- ОАО «ЗиД» обеспечивает очистку сточных вод со всего города на очистных сооружениях биологической  очистки.

Принципиальная схема водоотведения города следующая: сточные воды от кварталов жилой застройки и пром. предприятий собираются  в два магистральных коллектора и поступают на Городскую канализационную насосную станцию, откуда перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения, включающие блок механической и биологической очистки. В настоящее время эксплуатируются сооружения биологической очистки общей проектной производительностью 75 тыс. куб.м/сутки. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в р. Клязьма.

Общая протяженность   канализационной сети по городу 212,0 км. Диаметр труб сети 150-1500 мм, износ которых составляет более 70%.

На сети имеется три насосных станции перекачки сточных вод установленной производительностью 96,0 тыс. куб.м/сутки, в том числе одна главная (ГКНС), указанные станции принадлежат МУП «Водоканал». На юго-востоке города, в микрорайоне «Заря», расположена  канализационно-насосная  станция, принадлежащая ОАО «ЗиД».

За 2008г. пропущено сточных вод  17909,7 тыс. куб. м, в том числе: 1) стоки кварталов жилой застройки – 9877,8 тыс. куб.м; 2) пром. стоки – 6422,3 тыс. куб.м; 3) прочие стоки – 1609,6 тыс. куб.м.

Городские очистные сооружения, принимающие стоки от всех абонентов города принадлежат заводу им. В.А.Дегтярева и эксплуатируются им с момента ввода в эксплуатацию.

Усадебная застройка в основном не канализирована и оборудована выгребными ямами.

В городе сложилось напряженное положение с системой хозяйственно-бытовой канализации. Особенно необходимо отметить то, что коллектор, расположенный по ул. Набережная, перегружен; при эксплуатации  магистральных канализационных коллекторов возможен аварийный сброс в

р. Клязьма.

## 3.Основные цели и задачи инвестиционной программы

Целью разработки инвестиционной программы является реализация программы генерального плана комплексного развития г.Ковров в части, касающейся вопросов водоотведения:

на среднесрочную перспективу    до 2013 года;

на долгосрочную перспективу      до 2025 года,

в состав которых входят мероприятия по повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения, улучшения качества предоставляемых услуг.

Задачами решаемыми при реализации инвестиционной программы является определение финансовых затрат и источников финансирования для осуществления следующих мероприятий:

1.доведение сетей водоотведения до уровня технологического износа – 40% (в настоящее время свыше 70%);

2.обеспечения населения бесперебойными и качественными услугами  водоотведения существующей застройки и нового строительства;

3.реконструкция КНС;

4. реконструкция  участков  напорной  канализации, реконструкция Восточного коллектора.

## 4. Сроки и этапы реализации программы и источники финансирования

Инвестиционная программа разработана на период 2010-2025 год и разбита на два этапа:

1 этап - на среднесрочную перспективу    до 2013 года;

2 этап - на долгосрочную перспективу         до 2025 года.

Для реализации инвестиционной программы необходимы финансовые вложения:

- для системы водоотведения

1 этап - на среднесрочную перспективу    до 2013 года    14,62 млн. рублей;

2 этап - на долгосрочную перспективу      до 2025 года    45,67 млн. рублей;

Всего                                                                                       60,29 млн.рублей.

Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет:

- прибыли, направленной на инвестиции;

- тарифов на подключение новых (реконструируемых) объектов;

- бюджетного  финансирования

- инвестиционной надбавки к тарифу.

## 5. Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации инвестиционной программы

Реализация программы позволит:

- обеспечить сброс сточных вод в реку Клязьма после полной биологической очистки, что позволит улучшить экологическую обстановку в городе;

- улучшить надежность, качество и эффективность работы системы водоотведения;

- довести уровень технологического износа основных фондов до 40%.

4.  снизить количество аварий на сетях водоотведения до 30%.

## 6. Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоотведения г.Коврова на 2010 – 2013г.г. с перспективой до 2025г. (новая редакция)

| Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, | Финансовые потребности всего, млн. рублей | Реализация мероприятий по годам, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | п.м. |  | млн.рублей |
|  |  |  |  | 2010-2011 | 2012 | 2013 | 2014-2025 |  | 2010-2011 | 2012 | 2013 | 2014-2025 |
| Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| Реконструкция системы водоотведения. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| Реконструкция сетей водоотведения по улицам, всего. | п.м. |  | 576,5 | 230,0 | 59,0 | 287,5 | --- | 14,44 | 7,92 | 1,8 | 4,72 | 0,0 |
| Канализационный коллектор Ø 500 по ул. Муромская | п.м. |  | 289,0 | 230,0 | 59,0 | --- | --- | 9,72 | 7,92 | 1,8 |  |  |
| ул. Генералова Ø 300 методом горизонтально направленного бурения (от 1-й Гор. Больницы до ул. Набережная | п.м. |  | 287,5 |  |  | 287,5 | --- | 4,72 |  |  | 4,72 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Строительство новых объектов водоотведения, всего | п.м. | Строительство новых сетей водоотведения | 4266,5 |  | 164,0 |  | 4102,5 | 45,85 |  | 4,9 |  | 40,95 |
| по ул.Еловая Ø 300 мм ( от МУЗ «ЦГБ» до ул. Комсомольская ) | п.м. |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | 18,2 |  |  |  | 18,2 |
| Заречная Слободка Ø 150 мм строительство камеры-гасителя и КНС через р.Клязьма (дюкер) по ул. I Большая от д. № 1 до д. № 69 по ул. Чистова от д. № 2 до д. № 22 по ул. Баранова от д. № 2 до д. № 40 по ул. Школьная от д. № 2 по д. № 44 | п.м. |  | 2380,0 1140,0 447,0 400,0 393,0 |  |  |  | 2380,0 1140,0 447,0 400,0 393,0 | 16,05 |  |  |  | 16,05 7,7 3,0 2,7 2,65 |
| Канализационный коллектор Ø 200 мм по ул. Грибоедова (от перекрестка ул. Космонавтов – ул. Грибоедова до перекрестка ул. Моховая – ул. Грибоедова) | п.м. |  | 222,5 |  |  |  | 222,5 | 6,7 |  |  |  | 6,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ввод в строй КНС по ул. Фрунзе – ул. Молодогвардейская. Прокладка кан. коллектора Ø 100 мм (в две нитки) между д. № 73 и д. № 71 по ул. Кирова (от КНС до ул. Кирова) | п.м. |  | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 3,9 |  | 3,9 |  |  |
| Ввод в строй КНС по ул. Ранжева ,7. Прокладка напорного кан. коллектора Ø 100 мм (в две нитки) между д. №11 и д. № 13 по ул. Ранжева (от к/колодца у д. № 11 до к/колодца у д. № 13) | п.м. |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ, ТРЕБУЮЩИХСЯ НА СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА, В Т.Ч.: | п.м. |  | 4843,0 | 230,0 | 164,0 | 287,5 | 4102,5 | 60,29 | 7,92 | 6,7 | 4,72 | 40,95 |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  | 60,29 | 7,92 | 6,7 | 4,72 | 40,95 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие источники(плата за подключение инвестиционная надбавка) |  |  |  |  |  |  |  | 59,55 | 7,18 ( 7,18-инв. надбавка) | 6,7 (6,7 планируемая инв. надбавка) | 4,72 (4,72 – инв. надбавка) | 40,95 (40,95 - инв. надбавка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- |
| заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- |
| прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | --- | --- | --- |